REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN (RMP)

- Introduction

  - Purpose

Tài liệu này mô tả kế hoạch quản lý yêu cầu cho dự án Phân tích và quản lý yêu cầu cho hệ thống Quản lý học sinh – sinh viên Trường THPT Nguyễn Khuyến – Hà Nội. Mục tiêu là thiết lập phương pháp chuẩn để thu thập, tổ chức, theo dõi, kiểm soát và thay đổi yêu cầu trong suốt vòng đời dự án.

  - Scope

Phạm vi của RMP áp dụng cho toàn bộ các hoạt động quản lý yêu cầu của dự án xây dựng hệ thống quản lý học sinh, bao gồm: quản lý hồ sơ, điểm danh, kết quả học tập, khen thưởng – kỷ luật, hoạt động – sự kiện, cổng thông tin phụ huynh và các chức năng hỗ trợ AI.

  - Definitions, Acronyms, and Abbreviations

- RMP: Requirements Management Plan – Kế hoạch quản lý yêu cầu

- NEEDs: Stakeholder Need

- FEAT: Feature

- UC: Use Case

- SR: Supplementary Requirement

- AI: Artificial Intelligence

  - References

- Kruchten, P. (1999). The Rational Unified Process. Addison Wesley

- Leffingwell, D., Widrig, D. (2000). Managing Software Requirements. Addison Wesley

- Rational Unified Process®, Version 2002.05.00

  - Overview

Tài liệu mô tả cách tổ chức, đặc tả, truy vết và quản lý thay đổi các yêu cầu của hệ thống, đảm bảo sự thống nhất giữa nhà trường (khách hàng) và nhóm sinh viên thực hiện dự án.

- Requirements Management

  - Organization, Responsibilities, and Interfaces

    - Customer

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Hà Nội (Ban Giám hiệu).

    - User

      - Giáo viên

      - Cán bộ quản lý đào tạo

      - Học sinh

      - Phụ huynh

    - Stakeholder

Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, phòng đào tạo, phòng CNTT.

    - Project Manager

Sinh viên được phân công làm trưởng nhóm, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và giám sát tiến độ.

    - Quality Assurance (QA)

Đảm bảo các yêu cầu được đặc tả đúng chuẩn, nhất quán và có thể kiểm chứng.

    - Developer

Nhóm sinh viên phát triển hệ thống.

    - Team Leader

Điều phối công việc giữa Project Manager và các thành viên.

    - Configuration Manager

Quản lý phiên bản tài liệu, yêu cầu và mã nguồn.

    - Requirements Specifier

Phân tích viên yêu cầu, chịu trách nhiệm đặc tả use case và yêu cầu bổ sung.

  - Contact Table

| Role | Name | Organization | Contact |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer | Ban Giám hiệu | THPT Nguyễn Khuyến | - |
| Project Manager | Nhóm trưởng SV | Nhóm SV | - |
| QA | Thành viên nhóm | Nhóm SV | - |
| Requirements Specifier | Thành viên nhóm | Nhóm SV | - |

  - Tools, Environment, and Infrastructure

| Tool | Description |
| --- | --- |
| Rational RequisitePro | Quản lý và truy vết yêu cầu |
| Microsoft Word | Soạn thảo tài liệu |
| Draw.io / StarUML | Vẽ Use Case |

- Requirements Artifacts

  - Artifact Description

Yêu cầu được quản lý dưới dạng tài liệu Vision, Use Case Specification, Supplementary Requirements và RMP.

    - Document Types

      - Stakeholder Requests (STR)

      - Vision (VIS)

      - Use Case Specification (UCS)

      - Supplementary Requirements (SUP)

    - Requirement Types

| Type | Description |
| --- | --- |
| STRQ | Yêu cầu từ các bên liên quan |
| FEAT | Chức năng hệ thống (quản lý hồ sơ, điểm danh, AI dự đoán học lực…) |
| UC | Hành vi hệ thống qua các ca sử dụng |
| SUPL | Yêu cầu phi chức năng (bảo mật, hiệu năng, khả mở rộng) |

    - Attributes

      - Priority: Must / Should / Could / Won’t

      - Status: Proposed / Approved / Incorporated / Validated

      - Difficulty: High / Medium / Low

      - Stability: High / Medium / Low

    - List Values

      - Must: bắt buộc cho hệ thống quản lý học sinh

      - Should: quan trọng nhưng có thể triển khai sau

      - Could: cải tiến, nâng cao

      - Won’t: không triển khai trong phiên bản hiện tại

  - Traceability

- Mỗi STRQ đã Approved phải liên kết với ít nhất một FEAT.

- Mỗi FEAT phải liên kết với một hoặc nhiều UC hoặc SUPL.

  - Reports and Measures

Báo cáo tiến độ yêu cầu, báo cáo thay đổi yêu cầu, báo cáo truy vết yêu cầu – use case.

- Requirements Change Management

  - Change Request Processing and Approval

- Stakeholder gửi Change Request (CR).

- CCB đánh giá tác động phạm vi, chi phí, tiến độ.

- Quyết định: chấp thuận / hoãn / từ chối.

- Thay đổi được cập nhật, kiểm thử và xác nhận.

  - Change Control Board (CCB)

Gồm: Project Manager, đại diện khách hàng, QA, Requirements Specifier.

  - Project Baselines

| Iteration | Description |
| --- | --- |
| Inception | Chốt phạm vi và yêu cầu mức cao |
| Elaboration | Yêu cầu chi tiết, use case |
| Construction | Yêu cầu ổn định |
| Transition | Hoàn tất và bàn giao |

- Milestones

  - Inception

- Xác định phạm vi, mục tiêu, rủi ro chính.

  - Elaboration

- Hoàn thiện yêu cầu chức năng và phi chức năng.

  - Construction

- Yêu cầu ổn định, hỗ trợ phát triển và kiểm thử.

  - Transition

- Xác nhận yêu cầu được đáp ứng, bàn giao hệ thống.

- Training and Resources

- Đào tạo nhóm về quản lý yêu cầu theo RUP.

- Sử dụng công cụ quản lý yêu cầu và mô hình hóa use case.