- Nhận diện rủi ro tiềm ẩn

Nhóm rủi ro kỹ thuật – công nghệ

- R1: Lỗi tích hợp chatbot với website hiện tại

- R2: Lỗi kết nối hoặc phản hồi chậm từ API tra cứu đơn hàng

- R3: Nền tảng chatbot gặp giới hạn về hiệu năng khi lượng truy cập tăng cao

- R4: Website hiện tại không tương thích hoàn toàn với nền tảng chatbot được lựa chọn

- R5: Lỗ hổng bảo mật phát sinh trong quá trình tích hợp chatbot với hệ thống backend

- R6: Chatbot hoạt động không ổn định trên các trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau

- R7: Thay đổi phiên bản hoặc chính sách của nền tảng chatbot gây gián đoạn hoạt động

Nhóm rủi ro dữ liệu & AI

- R8: Dữ liệu huấn luyện chatbot không đầy đủ

- R9: Chatbot trả lời sai

- R10: Chatbot không xử lý tốt các câu hỏi ngoài phạm vi được huấn luyện

- R11: Dữ liệu FAQs lỗi thời, không được cập nhật theo chính sách mới

- R12: Dữ liệu huấn luyện không nhất quán hoặc chứa thông tin mơ hồ

- R13: Chatbot học sai từ dữ liệu phản hồi của người dùng

- R14: Khó đánh giá chính xác mức độ chatbot hiểu đúng ý định người dùng

Nhóm rủi ro nhân sự

- R15: Nhóm dự án thiếu kinh nghiệm về NLP/Chatbot AI

- R16: Thành viên chủ chốt bận học tập hoặc không đảm bảo thời gian Sprint

- R17: Thiếu nhân sự chuyên trách kiểm thử và đánh giá chất lượng hội thoại

- R18: Phụ thuộc quá nhiều vào một thành viên có chuyên môn AI chính

- R19: Khó phối hợp giữa nhóm kỹ thuật và bộ phận chăm sóc khách hàng

Nhóm rủi ro quản lý & tiến độ

- R20: Phạm vi dự án mở rộng không kiểm soát (scope creep)

- R21: Chậm tiến độ do đánh giá thấp khối lượng huấn luyện chatbot

- R22: Yêu cầu thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện các Sprint

- R23: Ước lượng sai độ phức tạp của các kịch bản hội thoại nâng cao

- R24: Thiếu thời gian cho kiểm thử và tinh chỉnh chatbot trước khi triển khai

- R25: Nhóm chưa quen quy trình Agile/Scrum dẫn đến phối hợp kém hiệu quả

Nhóm rủi ro người dùng & thị trường

- R26: Người dùng không tin tưởng chatbot, thích gặp nhân viên thật

- R27: Trải nghiệm hội thoại kém khiến chatbot ít được sử dụng

- R28: Người dùng đặt câu hỏi với ngôn ngữ không chuẩn, tiếng lóng hoặc viết tắt

- R29: Kỳ vọng của người dùng quá cao so với khả năng chatbot giai đoạn đầu

- R30: Người dùng cố tình đặt các câu hỏi không phù hợp để thử chatbot

Nhóm rủi ro uy tín doanh nghiệp

- R31: Chatbot trả lời sai chính sách đổi trả/bảo hành gây ảnh hưởng hình ảnh công ty

- R32: Phản hồi tiêu cực của người dùng trên mạng xã hội do chatbot hoạt động chưa hiệu quả

- R33: Chatbot trả lời thiếu cảm xúc, gây ấn tượng không chuyên nghiệp cho thương hiệu

- Phân tích và đánh giá rủi ro ban đầu

Công cụ phân tích rủi ro

Nhóm em sử dụng ma trận rủi ro để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các rủi ro đã nhận diện.

- Thang đo

Xác suất xảy ra: Thấp (1) – Vừa (3) – Cao (5)

Tác động: Thường (1) – Nghiêm trọng (3) – Rất nghiêm trọng (5)

- Điểm rủi ro = (xác suất xảy ra) × (mức tác động)

Bảng phân tích rủi ro bằng Ma trận

| ID | Rủi ro | Xác suất xảy ra | Tác động | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Lỗi tích hợp chatbot với website hiện tại | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R2 | Lỗi kết nối hoặc phản hồi chậm từ API tra cứu đơn hàng | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R3 | Nền tảng chatbot gặp giới hạn về hiệu năng khi lượng truy cập tăng cao | Thấp (1) | Rất nghiêm trọng (5) | 5 |
| R4 | Website hiện tại không tương thích hoàn toàn với nền tảng chatbot được lựa chọn | Vừa (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 |
| R5 | Lỗ hổng bảo mật phát sinh trong quá trình tích hợp chatbot với hệ thống backend | Thấp (1) | Rất nghiêm trọng (5) | 5 |
| R6 | Chatbot hoạt động không ổn định trên các trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau | Vừa (3) | Thường (1) | 3 |
| R7 | Thay đổi phiên bản hoặc chính sách của nền tảng chatbot gây gián đoạn hoạt động | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 |
| R8 | Dữ liệu huấn luyện chatbot không đầy đủ | Cao (5) | Nghiêm trọng (5) | 25 |
| R9 | Chatbot trả lời sai | Cao (5) | Nghiêm trọng (5) | 25 |
| R10 | Chatbot không xử lý tốt các câu hỏi ngoài phạm vi được huấn luyện | Cao (5) | Nghiêm trọng (3) | 15 |
| R11 | Dữ liệu FAQs lỗi thời, không được cập nhật theo chính sách mới | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R12 | Dữ liệu huấn luyện không nhất quán hoặc chứa thông tin mơ hồ | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R13 | Chatbot học sai từ dữ liệu phản hồi của người dùng | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 |
| R14 | Khó đánh giá chính xác mức độ chatbot hiểu đúng ý định người dùng | Vừa (3) | Thường (1) | 3 |
| R15 | Nhóm dự án thiếu kinh nghiệm về NLP/Chatbot AI | Cao (5) | Nghiêm trọng (3) | 15 |
| R16 | Thành viên chủ chốt bận học tập hoặc không đảm bảo thời gian Sprint | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R17 | Thiếu nhân sự chuyên trách kiểm thử và đánh giá chất lượng hội thoại | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R18 | Phụ thuộc quá nhiều vào một thành viên có chuyên môn AI chính | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 |
| R19 | Khó phối hợp giữa nhóm kỹ thuật và bộ phận chăm sóc khách hàng | Vừa (3) | Thường (1) | 3 |
| R20 | Phạm vi dự án mở rộng không kiểm soát (scope creep) | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R21 | Chậm tiến độ do đánh giá thấp khối lượng huấn luyện chatbot | Cao (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R22 | Yêu cầu thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện các Sprint | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R23 | Ước lượng sai độ phức tạp của các kịch bản hội thoại nâng cao | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R24 | Thiếu thời gian cho kiểm thử và tinh chỉnh chatbot trước khi triển khai | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R25 | Nhóm chưa quen quy trình Agile/Scrum dẫn đến phối hợp kém hiệu quả | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 |
| R26 | Người dùng không tin tưởng chatbot, thích gặp nhân viên thật | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R27 | Trải nghiệm hội thoại kém khiến chatbot ít được sử dụng | Vừa (5) | Nghiêm trọng (5) | 25 |
| R28 | Người dùng đặt câu hỏi với ngôn ngữ không chuẩn, tiếng lóng hoặc viết tắt | Cao (5) | Thường (1) | 5 |
| R29 | Kỳ vọng của người dùng quá cao so với khả năng chatbot giai đoạn đầu | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 |
| R30 | Người dùng cố tình đặt các câu hỏi không phù hợp để thử chatbot | Thấp (1) | Thấp (1) | 1 |
| R31 | Chatbot trả lời sai chính sách đổi trả/bảo hành gây ảnh hưởng hình ảnh công ty | Thấp (1) | Rất nghiêm trọng (5) | 5 |
| R32 | Phản hồi tiêu cực của người dùng trên mạng xã hội do chatbot hoạt động chưa hiệu quả | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 |
| R33 | Chatbot trả lời thiếu cảm xúc, gây ấn tượng không chuyên nghiệp cho thương hiệu | Vừa (3) | Thấp (1) | 3 |

Xác định rủi ro ưu tiên

| STT | Rủi ro | Điểm rủi ro | Chiến lược xử lý | Phương án phòng ngừa giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chatbot trả lời sai | 25 | Giảm thiểu | - Chuẩn hóa dữ liệu huấn luyện và FAQs - Áp dụng cơ chế fallback khi chatbot không chắc chắn - Chuyển tiếp sang nhân viên CSKH với các câu hỏi nhạy cảm. |
| 2 | Dữ liệu huấn luyện chatbot không đầy đủ | 25 | Giảm thiểu | - Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn (chat, email, CSKH) - Cập nhật dữ liệu định kỳ theo Sprint - Kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi huấn luyện. |
| 3 | Trải nghiệm hội thoại kém khiến chatbot ít được sử dụng | 25 | Giảm thiểu | - Thiết kế kịch bản hội thoại rõ ràng, dễ hiểu - Áp dụng cơ chế fallback và chuyển tiếp CSKH - Kiểm thử và cải thiện hội thoại sau mỗi Sprint |
| 4 | Chatbot không xử lý tốt các câu hỏi ngoài phạm vi được huấn luyện | 15 | Giảm thiểu | - Giới hạn phạm vi trả lời chatbot theo kịch bản - Thiết kế thông báo rõ ràng khi chatbot không hiểu - Ghi nhận câu hỏi ngoài phạm vi để cải tiến ở Sprint sau |
| 5 | Nhóm dự án thiếu kinh nghiệm về NLP/Chatbot AI | 15 | Giảm thiểu | - Nghiên cứu tài liệu, ví dụ mẫu từ nền tảng chatbot - Phân công vai trò rõ ràng trong nhóm - Ưu tiên giải pháp low-code / no-code |
| 6 | Lỗi tích hợp chatbot với website hiện tại | 9 | Giảm thiểu | - Kiểm thử tích hợp sớm - Triển khai theo từng chức năng |
| 7 | Lỗi kết nối hoặc phản hồi chậm từ API tra cứu đơn hàng | 9 | Giảm thiểu | - Kiểm tra API định kỳ - Xử lý timeout và thông báo lỗi |
| 8 | Dữ liệu FAQs lỗi thời, không được cập nhật theo chính sách mới | 9 | Giảm thiểu | - Rà soát và cập nhật FAQs theo Sprint |
| 9 | Dữ liệu huấn luyện không nhất quán hoặc chứa thông tin mơ hồ | 9 | Giảm thiểu | - Chuẩn hóa dữ liệu trước khi huấn luyện |
| 10 | Thành viên chủ chốt không đảm bảo thời gian Sprint | 9 | Giảm thiểu | - Phân công dự phòng - Điều chỉnh khối lượng Sprint |
| 11 | Thiếu nhân sự chuyên trách kiểm thử và đánh giá chất lượng hội thoại | 9 | Giảm thiểu | - Kiểm thử chéo giữa các thành viên |
| 12 | Phạm vi dự án mở rộng không kiểm soát (scope creep) | 9 | Tránh | - Kiểm soát thay đổi qua Product Backlog |
| 13 | Chậm tiến độ do đánh giá thấp khối lượng huấn luyện chatbot | 9 | Giảm thiểu | - Chia nhỏ Sprint - Theo dõi tiến độ thường xuyên |
| 14 | Yêu cầu thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện các Sprint | 9 | Giảm thiểu | - Đánh giá yêu cầu trước khi đưa vào Sprint |
| 15 | Ước lượng sai độ phức tạp của các kịch bản hội thoại nâng cao | 9 | Giảm thiểu | - Ước lượng lại sau mỗi Sprint |
| 16 | Thiếu thời gian cho kiểm thử và tinh chỉnh chatbot trước khi triển khai | 9 | Giảm thiểu | - Dành thời gian cố định cho kiểm thử |
| 17 | Người dùng không tin tưởng chatbot, thích gặp nhân viên thật | 9 | Giảm thiểu | - Cho phép chuyển tiếp CSKH - Truyền thông rõ khả năng chatbot |
| 18 | Kỳ vọng của người dùng quá cao so với khả năng chatbot giai đoạn đầu | 9 | Giảm thiểu | - Thông báo chatbot đang ở giai đoạn thử nghiệm |
| 19 | Nền tảng chatbot gặp giới hạn về hiệu năng khi lượng truy cập tăng cao | 5 | Giảm thiểu | - Giới hạn người dùng ban đầu - Theo dõi tải hệ thống |
| 20 | Lỗ hổng bảo mật phát sinh trong quá trình tích hợp chatbot với hệ thống backend | 5 | Tránh / Giảm thiểu | - Kiểm tra bảo mật - Hạn chế dữ liệu nhạy cảm |
| 21 | Người dùng đặt câu hỏi với ngôn ngữ không chuẩn, tiếng lóng hoặc viết tắt | 5 | Chấp nhận | - Ghi nhận để cải thiện huấn luyện sau |
| 22 | Chatbot trả lời sai chính sách đổi trả/bảo hành gây ảnh hưởng hình ảnh công ty | 5 | Tránh | - Không cho chatbot trả lời nội dung nhạy cảm |
| 23 | Website hiện tại không tương thích hoàn toàn với nền tảng chatbot được lựa chọn | 3 | Giảm thiểu | - Kiểm tra tương thích trước triển khai |
| 24 | Chatbot hoạt động không ổn định trên các trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau | 3 | Giảm thiểu | - Kiểm thử trên nhiều trình duyệt |
| 25 | Thay đổi phiên bản hoặc chính sách của nền tảng chatbot gây gián đoạn hoạt động | 3 | Chấp nhận | - Theo dõi thông báo từ nhà cung cấp |
| 26 | Chatbot học sai từ dữ liệu phản hồi của người dùng | 3 | Giảm thiểu | - Kiểm soát dữ liệu học lại |
| 27 | Khó đánh giá chính xác mức độ chatbot hiểu đúng ý định người dùng | 3 | Chấp nhận | - Đánh giá thủ công định kỳ |
| 28 | Phụ thuộc quá nhiều vào một thành viên có chuyên môn AI chính | 3 | Giảm thiểu | - Chia sẻ kiến thức - Tài liệu hóa |
| 29 | Khó phối hợp giữa nhóm kỹ thuật và bộ phận chăm sóc khách hàng | 3 | Giảm thiểu | - Họp trao đổi định kỳ |
| 30 | Nhóm chưa quen quy trình Agile/Scrum dẫn đến phối hợp kém hiệu quả | 3 | Giảm thiểu | - Áp dụng Scrum đơn giản - Họp ngắn |
| 31 | Phản hồi tiêu cực của người dùng trên mạng xã hội do chatbot hoạt động chưa hiệu quả | 3 | Giảm thiểu | - Theo dõi phản hồi - Xử lý kịp thời |
| 32 | Chatbot trả lời thiếu cảm xúc, gây ấn tượng không chuyên nghiệp cho thương hiệu | 3 | Chấp nhận | - Cải thiện dần qua các Sprint |
| 33 | Người dùng cố tình đặt các câu hỏi không phù hợp để thử chatbot | 1 | Chấp nhận | - Giới hạn phản hồi không phù hợp |