1

| CHANGE REQUEST FORM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mô tả thay đổi |  |  |
| Tên dự án: Lập kế hoạch tích hợp Chatbot AI “SupportBot” vào Website Chăm sóc Khách hàng của công ty E-Com Global | Tên thay đổi: Bổ sung dữ liệu FAQs liên quan đến chính sách bảo hành | Số hiệu: CR-01 |
| Người yêu cầu: Product Owner | Liên hệ: product.owner@ecomglobal.com | Ngày yêu cầu: 01/02/2026 |
| Mô tả thay đổi: Bổ sung thêm các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến chính sách bảo hành sản phẩm do dữ liệu FAQs ban đầu chưa đầy đủ. |  |  |
| Lý do: Trong quá trình rà soát yêu cầu nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch kiểm thử, nhóm nhận thấy dữ liệu FAQs ban đầu chưa đầy đủ cho các câu hỏi về chính sách bảo hành. |  |  |
| Mức độ ưu [Khoanh tròn một]: 1. Cao 2. Trung bình 3. Thấp |  |  |
| Tác động đến các sản phẩm bàn giao: Cập nhật tập dữ liệu FAQs, Huấn luyện lại chatbot, Cập nhật Test Case liên quan |  |  |
| Tác động nếu không thực hiện thay đổi (và lý do): Chatbot tiếp tục trả lời sai hoặc thiếu thông tin về bảo hành, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp. |  |  |
| Ngày cần hoàn thành: 7/02/2026 | Phê duyệt yêu cầu: | Ngày phê duyệt: 01/02/2026 |

Change Impact

Công việc / Phạm vi bị ảnh hưởng: Dữ liệu huấn luyện chatbot

Đánh giá chi phí: Không phát sinh đáng kể

Đánh giá rủi ro: Thấp

Đánh giá chất lượng: Cải thiện độ chính xác

Nguồn lực bổ sung: Không

Thời gian thực hiện: 2 ngày

Nỗ lực bổ sung:

Ảnh hưởng đến thời hạn dự án: Không đáng kể

Phương án thay thế và khuyến nghị: Thực hiện trong Sprint hiện tại

Ghi chú:

| Sign Offs |  |
| --- | --- |
| [Khoanh tròn một]: 1. Chấp nhận 2. Hoãn 3. Từ chối 4. Yêu cầu thêm thông tin |  |
| Nhận xét: Yêu cầu thay đổi hợp lý, được chấp thuận để cập nhật vào kế hoạch dự án. |  |
| Chữ ký quản lý dự án: Project Manager | Ngày: 02/02/2026 |
| Chữ ký người ra quyết định: Product Owner | Ngày: 02/02/2026 |

2

| CHANGE REQUEST FORM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mô tả thay đổi |  |  |
| Tên dự án: Lập kế hoạch tích hợp Chatbot AI “SupportBot” vào Website Chăm sóc Khách hàng của công ty E-Com Global | Tên thay đổi: Điều chỉnh logic chuyển tiếp sang nhân viên CSKH | Số hiệu: CR-02 |
| Người yêu cầu: Business Analyst | Liên hệ: ba@ecomglobal.com | Ngày yêu cầu: 01/02/2026 |
| Mô tả thay đổi: Điều chỉnh điều kiện chuyển tiếp sang CSKH để chatbot chỉ chuyển tiếp khi không xác định được intent hoặc khi người dùng yêu cầu rõ ràng. |  |  |
| Lý do: Trong quá trình thiết kế luồng hội thoại và xây dựng bảng quyết định cho kiểm thử, nhóm nhận thấy logic chuyển tiếp sang CSKH chưa tối ưu, có thể gây chuyển tiếp không cần thiết. |  |  |
| Mức độ ưu [Khoanh tròn một]: 1. Cao 2. Trung bình 3. Thấp |  |  |
| Tác động đến các sản phẩm bàn giao: Cập nhật luồng hội thoại, Cập nhật Test Case chuyển tiếp CSKH |  |  |
| Tác động nếu không thực hiện thay đổi (và lý do): Gia tăng số lượng hội thoại chuyển CSKH không cần thiết, không đạt mục tiêu giảm tải CSKH. |  |  |
| Ngày cần hoàn thành: 7/02/2026 | Phê duyệt yêu cầu: | Ngày phê duyệt: 01/02/2026 |

Change Impact

Công việc / Phạm vi bị ảnh hưởng: Logic xử lý hội thoại

Đánh giá chi phí: Không phát sinh

Đánh giá rủi ro: Thấp

Đánh giá chất lượng: Cải thiện trải nghiệm người dùng

Nguồn lực bổ sung: Không

Thời gian thực hiện: 1–2 ngày

Nỗ lực bổ sung:

Ảnh hưởng đến thời hạn dự án: Không ảnh hưởng

Phương án thay thế và khuyến nghị: Áp dụng và kiểm thử lại bằng Decision Table

Ghi chú:

| Sign Offs |  |
| --- | --- |
| [Khoanh tròn một]: 1. Chấp nhận 2. Hoãn 3. Từ chối 4. Yêu cầu thêm thông tin |  |
| Nhận xét: Yêu cầu thay đổi hợp lý, được chấp thuận để cập nhật vào kế hoạch dự án. |  |
| Chữ ký quản lý dự án: Project Manager | Ngày: 03/02/2026 |
| Chữ ký người ra quyết định: Product Owner | Ngày: 03/02/2026 |

3

| CHANGE REQUEST FORM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mô tả thay đổi |  |  |
| Tên dự án: Lập kế hoạch tích hợp Chatbot AI “SupportBot” vào Website Chăm sóc Khách hàng của công ty E-Com Global | Tên thay đổi: Bổ sung thông báo lỗi khi API tra cứu đơn hàng không phản hồi | Số hiệu: CR-03 |
| Người yêu cầu: Tester | Liên hệ: tester@ecomglobal.com | Ngày yêu cầu: 01/02/2026 |
| Mô tả thay đổi: Bổ sung thông báo thân thiện cho người dùng khi hệ thống API tra cứu đơn hàng bị gián đoạn hoặc không phản hồi. |  |  |
| Lý do: Trong quá trình xây dựng Test Case cho chức năng tra cứu đơn hàng, nhóm nhận thấy chưa có kịch bản xử lý rõ ràng khi API tra cứu đơn hàng không phản hồi. |  |  |
| Mức độ ưu [Khoanh tròn một]: 1. Cao 2. Trung bình 3. Thấp |  |  |
| Tác động đến các sản phẩm bàn giao: Cập nhật luồng xử lý lỗi, Bổ sung Test Case ngoại lệ |  |  |
| Tác động nếu không thực hiện thay đổi (và lý do): Người dùng không nhận được phản hồi rõ ràng, làm giảm mức độ hài lòng. |  |  |
| Ngày cần hoàn thành: 07/02/2026 | Phê duyệt yêu cầu: | Ngày phê duyệt: |

Change Impact

Công việc / Phạm vi bị ảnh hưởng: Luồng xử lý tra cứu đơn hàng

Đánh giá chi phí: Không phát sinh

Đánh giá rủi ro: Thấp

Đánh giá chất lượng: Tăng tính thân thiện và rõ ràng

Nguồn lực bổ sung: Không

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Nỗ lực bổ sung:

Ảnh hưởng đến thời hạn dự án: Không ảnh hưởng

Phương án thay thế và khuyến nghị: Bổ sung thông báo lỗi chuẩn hóa

Ghi chú:

| Sign Offs |  |
| --- | --- |
| [Khoanh tròn một]: 1. Chấp nhận 2. Hoãn 3. Từ chối 4. Yêu cầu thêm thông tin |  |
| Nhận xét: |  |
| Chữ ký quản lý dự án: Project Manager | Ngày: 04/02/2026 |
| Chữ ký người ra quyết định: Product Owner | Ngày: 04/02/2026 |