| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | DỰ ÁN Học phần: Quản lý dự án CNTT - ITP331 Hình thức: Dự án Mã số: 64436 |
| --- | --- |

1. Tên dự án: Lập Kế hoạch Tích hợp Chatbot AI "SupportBot" vào Website Chăm sóc Khách hàng của công ty "E-Com Global".
2. Mô tả:
Công ty thương mại điện tử "E-Com Global" đang đối mặt với tình trạng quá tải ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ quản lý dự án tích hợp một chatbot AI lên website, có khả năng trả lời tự động các câu hỏi thường gặp (FAQs) về sản phẩm, chính sách đổi trả, tình trạng đơn hàng và chuyển tiếp các yêu cầu phức tạp đến nhân viên hỗ trợ.
3. Nhiệm vụ:
- Phân tích yêu cầu & Lựa chọn nền tảng:
+ Phân tích các loại câu hỏi thường gặp từ dữ liệu lịch sử chat và email.
+ Xác định các kịch bản hội thoại chính mà chatbot cần xử lý.
+ Nghiên cứu và đề xuất một nền tảng/công nghệ để xây dựng chatbot (ví dụ: Google Dialogflow, Microsoft Bot Framework, Rasa), dựa trên các tiêu chí như chi phí, khả năng tùy biến, và hỗ trợ ngôn ngữ.
- Lựa chọn phương pháp: Đề xuất và bảo vệ phương pháp Agile/Scrum. Giải thích tại sao việc phát triển chatbot theo từng "kỹ năng" (ví dụ: Sprint 1: trả lời về chính sách, Sprint 2: tra cứu đơn hàng) là hiệu quả để sớm có sản phẩm và liên tục cải thiện.
- Lập kế hoạch phát triển:
+ Xây dựng Product Backlog với các User Story tập trung vào tương tác của người dùng (ví dụ: "Là một khách hàng, tôi muốn hỏi về chính sách bảo hành và nhận được câu trả lời ngay lập tức...").
+ Lập kế hoạch chi tiết cho 2 Sprint đầu tiên, bao gồm các task như "Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu FAQs", "Thiết kế luồng hội thoại", "Tích hợp API tra cứu đơn hàng".
- Quản lý Chất lượng và Rủi ro AI:
+ Kế hoạch Quản lý Chất lượng: Đề xuất quy trình "huấn luyện" (training) và kiểm thử chatbot, bao gồm các tiêu chí đo lường độ chính xác của câu trả lời và tỷ lệ chatbot hiểu sai ý người dùng.
+ Kế hoạch Quản lý Rủi ro: Nhận diện các rủi ro đặc thù của dự án AI: dữ liệu huấn luyện không đủ tốt, chatbot trả lời sai gây ảnh hưởng uy tín, người dùng không hài lòng với trải nghiệm.
- Thiết lập đo lường: Xác định các KPIs để đánh giá hiệu quả của dự án.
4. Sản phẩm giao nộp:
Báo cáo hoàn chỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm phụ lục liên quan (nếu có): ví dụ: file Microsoft Project, Excel hoặc link public đến công cụ sử dụng như Trello, Asana.

Yêu cầu

Bài kiểm tra kỹ năng 1

1. Phân tích Yêu cầu và Xác định Phạm vi Dự án

0 - 0.2 điểm: Không xác định được yêu cầu chính của dự án.
0.3 - 0.4 điểm: Xác định được yêu cầu nhưng còn rất chung chung, thiếu sót nhiều điểm quan trọng.
0.5 - 0.6 điểm: Xác định được hầu hết các yêu cầu chức năng chính nhưng chưa phân biệt rõ ràng với yêu cầu phi chức năng. Phạm vi dự án còn mơ hồ.
0.7 - 0.8 điểm: Xác định đúng, đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Phạm vi dự án (in-scope/out-of-scope) được định nghĩa rõ ràng.
0.9 - 1.0 điểm: Phân tích sâu sắc,chi tiết và đầy đủ các yêu cầu, xác định đúng, đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Phạm vi dự án (in-scope/out-of-scope) được định nghĩa rõ ràng. có sự liên kết chặt chẽ với mục tiêu dự án, đưa ra các giả định và ràng buộc hợp lý.

2. Xác định và Phân tích các Bên liên quan

0- 0.2 điểm: Không xác định được các bên liên quan.
0.3 - 0.4 điểm: Liệt kê được 1-2 vai trò cơ bản (khách hàng, đội dự án) nhưng không mô tả.
0.5 - 0.6 điểm: Liệt kê được hầu hết các bên liên quan nhưng chỉ mô tả vai trò một cách chung chung.
0.7 - 0.8 điểm: Xác định đầy đủ các bên liên quan chính và mô tả rõ vai trò, trách nhiệm của họ trong dự án.
0.9 - 1.0 điểm: Liệt kê toàn bộ các bên liên quan và mô tả chi tiết, rõ vai trò và trách nhiệm, Phân tích sâu về mức độ ảnh hưởng, sự quan tâm và kỳ vọng của từng bên liên quan, có thể hiện qua ma trận phân tích.

3. Lựa chọn và Lý giải Phương pháp Quản lý Dự án

0 - 0.2 điểm: Không đề xuất phương pháp hoặc chọn sai hoàn toàn.
0.3 - 0.4 điểm: Có chọn phương pháp (Agile, Waterfall,...) nhưng không đưa ra lý giải.
0.5 - 0.6 điểm: Có lý giải nhưng còn sơ sài, chỉ dựa trên lý thuyết chung, chưa gắn với đặc thù dự án.
0.7 - 0.8 điểm: Lý giải rõ ràng, logic, phân tích được các đặc điểm của dự án (mức độ rõ ràng của yêu cầu, quy mô...) để bảo vệ lựa chọn của mình.
0.9 - 1.0 điểm: Lý giải thuyết phục, có sự so sánh ưu/nhược điểm của các phương pháp khác nhau trong bối cảnh cụ thể của dự án.

Mô tả công việc: Lập bảng so sánh các phương pháp Alige, Waterfall, Scrum, Lean,

4. Xây dựng Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS)

0 - 0.2 điểm: Không xây dựng WBS hoặc WBS sai cấu trúc hoàn toàn.
0.3 - 0.4 điểm: WBS chỉ có 1-2 cấp độ, rất sơ sài, không bao quát hết phạm vi dự án.
0.5 - 0.6 điểm: WBS có cấu trúc nhưng phân rã chưa đủ chi tiết, còn bỏ sót các hạng mục công việc quan trọng.
0.7 - 0.8 điểm: WBS được xây dựng có cấu trúc logic, phân rã đến mức các gói công việc (Work Packages) hợp lý và bao quát được toàn bộ phạm vi đã xác định.
0.9 - 1.0 điểm: WBS chi tiết, logic, tuân thủ nguyên tắc 100%, thể hiện rõ sự phân cấp và mối quan hệ giữa các công việc.

Draw.io

5. Lập Kế hoạch Tiến độ ban đầu

0 - 0.2 điểm: Không có kế hoạch tiến độ.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ liệt kê các công việc mà không có ước tính thời gian hoặc trình tự.
0.5 - 0.6 điểm: Có tạo biểu đồ Gantt nhưng còn sơ sài, ước tính thời gian chưa hợp lý, thiếu các mốc quan trọng (milestones).
0.7 - 0.8 điểm: Biểu đồ Gantt thể hiện được các công việc chính, thời lượng, trình tự và các mốc quan trọng một cách rõ ràng.
0.9 - 1.0 điểm: Biểu đồ Gantt chi tiết, logic, xác định được các mối quan hệ phụ thuộc (dependencies) giữa các công việc và xác định được đường găng (Critical Path) của dự án.

6. Dự toán Ngân sách sơ bộ

0 - 0.2 điểm: Không có dự toán ngân sách.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ đưa ra một con số tổng kinh phí mà không có chi tiết.
0.5 - 0.6 điểm: Có liệt kê một vài hạng mục chi phí chính (nhân sự, công cụ...) nhưng ước tính còn cảm tính.
0.7 - 0.8 điểm: Dự toán ngân sách bao gồm các hạng mục chi phí chính một cách tương đối đầy đủ và hợp lý.
0.9 - 1.0 điểm: Liệt kê tất cả các hạng mục, Dự toán chi tiết, phân loại được chi phí (trực tiếp/gián tiếp, cố định/biến đổi) và có cơ sở/giả định cho các ước tính.

7. Nhận diện Rủi ro Tiềm ẩn

0 - 0.2 điểm: Không nhận diện được rủi ro nào.
0.3 - 0.4 điểm: Nhận diện được 1-2 rủi ro rất chung chung (ví dụ: "dự án thất bại").
0.5 - 0.6 điểm: Liệt kê được một số rủi ro nhưng chỉ tập trung vào một lĩnh vực (ví dụ: chỉ có rủi ro kỹ thuật).
0.7 - 0.8 điểm: Nhận diện được danh sách các rủi ro tương đối đầy đủ, bao gồm nhiều loại khác nhau (kỹ thuật, nhân sự, thị trường, quản lý...).
0.9 - 1.0 điểm: Nhận diện rủi ro một cách toàn diện và có hệ thống, các rủi ro được mô tả rõ ràng, cụ thể, gắn liền với bối cảnh dự án.

8. Phân tích và Đánh giá Rủi ro ban đầu

Phân tích và Đánh giá Rủi ro ban đầu

0 - 0.2 điểm: Không có phân tích rủi ro.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ mô tả rủi ro mà không có bất kỳ sự phân tích, đánh giá nào.
0.5 - 0.6 điểm: Có phân tích nhưng còn cảm tính, chưa sử dụng công cụ cụ thể.
0.7 - 0.8 điểm: Sử dụng được Ma trận Rủi ro để phân tích xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của các rủi ro đã nhận diện.
0.9 - 1.0 điểm: Phân tích rủi ro bằng Ma trận một cách thuyết phục, xác định được các rủi ro cần ưu tiên xử lý và có đề xuất phương án xử lý/phòng ngừa sơ bộ.

9. Xây dựng Kế hoạch Quản lý Chất lượng sơ bộ

0 - 0.2 điểm: Không đề cập đến quản lý chất lượng.
0.3 - 0.4 điểm: Nêu chung chung khẩu hiệu "đảm bảo chất lượng sản phẩm".
0.5 - 0.6 điểm: Đề cập được một vài hoạt động đảm bảo chất lượng (ví dụ: "sẽ có test") nhưng chưa thành một kế hoạch.
0.7 - 0.8 điểm: Đề xuất được các loại hình kiểm thử sẽ áp dụng (Unit Test, Integration Test, UAT...) và các tiêu chuẩn chất lượng chính cho sản phẩm.
0.9 - 1.0 điểm: Xây dựng được kế hoạch quản lý chất lượng sơ bộ rõ ràng, xác định được vai trò, trách nhiệm và các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) ban đầu. Đề xuất được các loại hình kiểm thử sẽ áp dụng (Unit Test, Integration Test, UAT...) và các tiêu chuẩn chất lượng chính cho sản phẩm.

10. Phân chia công việc, và kế hoạch thực hiện dự án

0 - 0.2 điểm: Không có bảng phân chia
0.3 - 0.4 điểm: Phân chia không rõ ràng
0.5 - 0.6 điểm: Phân chia tương đối rõ ràng.
0.7 - 0.8 điểm: Phân chia rõ ràng
0.9 - 1.0 điểm: Phân chia rõ ràng, chi tiết.

Bài kiểm tra kỹ năng 2

1. Cập nhật và Chi tiết hóa Kế hoạch Dự án

0 - 0.2 điểm: Không có sự cập nhật nào so với kế hoạch lần 1.
0.3 - 0.4 điểm: Có cập nhật nhưng không đáng kể, không phản ánh sự tiến triển trong tư duy lập kế hoạch.
0.5 - 0.6 điểm: WBS, Gantt chart được chi tiết hóa hơn nhưng vẫn còn chung chung, ước tính chưa được cải thiện nhiều.
0.7 - 0.8 điểm: Kế hoạch được cập nhật và chi tiết hóa một cách hợp lý, phản ánh đúng các phản hồi (nếu có) từ lần báo cáo trước và kiến thức mới.
0.9 - 1.0 điểm: Kế hoạch được tinh chỉnh một cách chuyên nghiệp, các ước tính về thời gian và chi phí trở nên chính xác hơn, các mối quan hệ phụ thuộc được làm rõ.

2. Sử dụng Công cụ Quản lý Dự án (Jira, Trello, Asana, MS Project...)

0 - 0.2 điểm: Không sử dụng bất kỳ công cụ nào.
0.3 - 0.4 điểm: Có sử dụng công cụ nhưng chỉ để liệt kê danh sách công việc, chưa tận dụng các tính năng quản lý.
0.5 - 0.6 điểm: Đã đưa WBS lên công cụ, có phân chia công việc nhưng chưa gán người thực hiện, chưa đặt deadline.
0.7 - 0.8 điểm: Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản: tạo task, gán người thực hiện (assignee), đặt ngày hết hạn (due date), tạo checklist, sắp xếp công việc theo các cột trạng thái (To Do, In Progress, Done).
0.9 - 1.0 điểm: Tận dụng được các tính năng nâng cao của công cụ như tạo nhãn (labels), thiết lập sự phụ thuộc, sử dụng timeline/Gantt view, thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc tổ chức dự án.

3. Xây dựng Kế hoạch Quản lý Nhóm và Phân công Công việc

0 - 0.2 điểm: Không có kế hoạch quản lý nhóm.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ liệt kê danh sách thành viên.
0.5 - 0.6 điểm: Có phân công vai trò chung chung (ví dụ: "SV A làm code, SV B làm thiết kế") nhưng chưa cụ thể đến từng task.
0.7 - 0.8 điểm: Phân công công việc rõ ràng trên công cụ quản lý dự án, mỗi task/nhóm task đều có người chịu trách nhiệm chính.
0.9 - 1.0 điểm: Xây dựng được ma trận RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) hoặc một mô hình phân công trách nhiệm chi tiết, thể hiện sự hiểu biết sâu về quản lý nhân sự.

4. Xây dựng Báo cáo Tiến độ

0 - 0.2 điểm: Không có báo cáo tiến độ.
0.3 - 0.4 điểm: Báo cáo chỉ nêu "dự án đang tiến triển tốt" mà không có số liệu cụ thể.
0.5 - 0.6 điểm: Báo cáo có đề cập đến các công việc đã làm nhưng chưa so sánh với kế hoạch ban đầu, thiếu các chỉ số đo lường.
0.7 - 0.8 điểm: Báo cáo có cấu trúc tốt, bao gồm các phần chính: công việc đã hoàn thành, công việc đang thực hiện, so sánh thực tế với kế hoạch (tiến độ, chi phí).
0.9 - 1.0 điểm: Báo cáo chuyên nghiệp, sử dụng biểu đồ (burndown/burnup, Gantt thực tế) và các chỉ số KPIs đã xác định để minh họa tiến độ một cách trực quan và thuyết phục.

5. Phân tích Vấn đề và Rủi ro phát sinh

0 - 0.2 điểm: Không xác định được bất kỳ vấn đề hay rủi ro nào.
0.3 - 0.4 điểm: Nêu được vấn đề/rủi ro nhưng rất chung chung (ví dụ: "gặp khó khăn").
0.5 - 0.6 điểm: Xác định được các vấn đề/rủi ro cụ thể đã/đang xảy ra nhưng chưa phân tích nguyên nhân.
0.7 - 0.8 điểm: Phân tích được nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề phát sinh và đánh giá được tác động của chúng lên dự án.
0.9 - 1.0 điểm: Đề xuất được các giải pháp khắc phục hoặc điều chỉnh kế hoạch một cách hợp lý để xử lý các vấn đề và giảm thiểu tác động của rủi ro.

6. Áp dụng các Chỉ số KPIs để Đo lường Hiệu quả

0 - 0.2 điểm: Không sử dụng KPIs.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ liệt kê lại tên các KPIs đã chọn ở lần 1.
0.5 - 0.6 điểm: Có tính toán một vài chỉ số cơ bản (ví dụ: % hoàn thành) nhưng chưa đầy đủ hoặc tính sai.
0.7 - 0.8 điểm: Tính toán và báo cáo được các KPIs quan trọng đã xác định (dựa trên dữ liệu giả định/thực tế của nhóm), như Tỷ lệ hoàn thành công việc, % ngân sách đã sử dụng.
0.9 - 1.0 điểm: Áp dụng và phân tích sâu ý nghĩa của các chỉ số KPIs (ví dụ: tính toán và giải thích được ý nghĩa của SPI, CPI), sử dụng chúng để làm nổi bật tình trạng "sức khỏe" của dự án.

7. Xây dựng Kế hoạch Quản lý Giao tiếp

0 - 0.2 điểm: Không có kế hoạch giao tiếp.
0.3 - 0.4 điểm: Nêu chung chung "sẽ họp nhóm thường xuyên".
0.5 - 0.6 điểm: Xác định được các hình thức giao tiếp (họp, email, chat) nhưng chưa có lịch trình và mục tiêu cụ thể.
0.7 - 0.8 điểm: Kế hoạch xác định rõ: Nội dung giao tiếp là gì (báo cáo tiến độ, họp kỹ thuật), Đối tượng là ai, Tần suất bao lâu, và Kênh giao tiếp nào được sử dụng.
0.9 - 1.0 điểm: Kế hoạch giao tiếp chi tiết, chuyên nghiệp, thể hiện sự phân bổ thông tin hợp lý cho các bên liên quan khác nhau và cách thức lưu trữ các quyết định quan trọng.

8. Chi tiết hóa Kế hoạch Quản lý Rủi ro

0 - 0.2 điểm: Không cập nhật kế hoạch rủi ro.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ liệt kê lại các rủi ro đã nêu ở lần 1.
0.5 - 0.6 điểm: Có bổ sung thêm một vài rủi ro mới nhưng chưa có kế hoạch ứng phó chi tiết.
0.7 - 0.8 điểm: Xây dựng được các phương án ứng phó cụ thể (Tránh, Giảm thiểu, Chuyển giao, Chấp nhận) cho các rủi ro có mức ưu tiên cao nhất.
0.9 - 1.0 điểm: Kế hoạch quản lý rủi ro được trình bày dưới dạng một Sổ theo dõi Rủi ro (Risk Register) chi tiết, bao gồm cả người chịu trách nhiệm theo dõi (risk owner) cho từng rủi ro.

9. Kỹ năng Hợp tác Nhóm

0 - 0.2 điểm: Chỉ một thành viên trình bày và nắm rõ nội dung.
0.3 - 0.4 điểm: Nhiều thành viên trình bày nhưng nội dung rời rạc, không liên kết.
0.5 - 0.6 điểm: Các thành viên đều tham gia báo cáo nhưng sự phân chia chưa hợp lý, còn ỷ lại vào thành viên chủ chốt.
0.7 - 0.8 điểm: Có sự phân công báo cáo rõ ràng, các thành viên đều nắm được vai trò và nội dung của mình.
0.9 - 1.0 điểm: Thể hiện sự hợp tác nhuần nhuyễn, nội dung báo cáo liền mạch, các thành viên có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau khi trình bày và trả lời câu hỏi.

10. Kỹ năng Thuyết trình và Phản biện

0 - 0.2 điểm: Thuyết trình ấp úng, không rõ ràng, không trả lời được câu hỏi.
0.3 - 0.4 điểm: Thuyết trình chỉ đọc slide, trả lời câu hỏi sai hoặc không đi vào trọng tâm.
0.5 - 0.6 điểm: Thuyết trình tương đối rõ ràng nhưng chưa tự tin, trả lời câu hỏi còn lúng túng.
0.7 - 0.8 điểm: Thuyết trình tự tin, rõ ràng, slide chuyên nghiệp. Trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi của giảng viên.
0.9 - 1.0 điểm: Thuyết trình xuất sắc, lôi cuốn, có khả năng phân tích và bảo vệ các quyết định của nhóm một cách thuyết phục, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về dự án.

Bài kiểm tra kỹ năng 3

1. Báo cáo và Phân tích Toàn diện Tiến độ Dự án

0 - 0.2 điểm: Không có báo cáo hoặc báo cáo sơ sài, không có dữ liệu.
0.3 - 0.4 điểm: Báo cáo chỉ liệt kê công việc đã làm, thiếu sự so sánh và phân tích.
0.5 - 0.6 điểm: Có báo cáo tiến độ, so sánh được thực tế với kế hoạch nhưng phân tích còn hời hợt.
0.7 - 0.8 điểm: Báo cáo tiến độ đầy đủ, sử dụng các KPIs (SPI, CPI) để phân tích sự chênh lệch (variance) về tiến độ và chi phí một cách rõ ràng.
0.9 - 1.0 điểm: Phân tích sâu sắc "sức khỏe" dự án dựa trên dữ liệu, đưa ra các dự báo (forecast) về thời gian và chi phí hoàn thành (EAC, ETC) và lý giải nguyên nhân của các sai lệch.

2. Quản lý Thay đổi và Xử lý Vấn đề phát sinh

0 - 0.2 điểm: Không đề cập đến bất kỳ thay đổi hay vấn đề nào.
0.3 - 0.4 điểm: Nêu ra có vấn đề nhưng không có giải pháp.
0.5 - 0.6 điểm: Mô tả được các vấn đề/yêu cầu thay đổi đã xảy ra và giải pháp đã thực hiện nhưng chưa đánh giá tác động.
0.7 - 0.8 điểm: Trình bày rõ ràng quy trình xử lý một yêu cầu thay đổi cụ thể: từ tiếp nhận, phân tích tác động (lên phạm vi, chi phí, tiến độ), đến phê duyệt và cập nhật kế hoạch.
0.9 - 1.0 điểm: Thể hiện quy trình quản lý thay đổi chuyên nghiệp, có sử dụng các biểu mẫu (Change Request Form) và cập nhật các tài liệu dự án liên quan một cách nhất quán.

3. Hoàn thiện Kế hoạch Quản lý Chất lượng và Kiểm thử

0 - 0.2 điểm: Kế hoạch chất lượng vẫn còn sơ sài như các lần trước.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ liệt kê tên các loại hình kiểm thử.
0.5 - 0.6 điểm: Có xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases) cho một vài chức năng chính nhưng còn đơn giản.
0.7 - 0.8 điểm: Xây dựng được kế hoạch kiểm thử chi tiết, bao gồm mục tiêu, phạm vi, các loại hình kiểm thử, và các Test Cases mẫu cho các chức năng quan trọng (bao gồm cả trường hợp thành công và thất bại).
0.9 - 1.0 điểm: Kế hoạch kiểm thử toàn diện, có đề cập đến cả kiểm thử phi chức năng (hiệu năng, bảo mật) và kế hoạch Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT) với các tiêu chí nghiệm thu rõ ràng.

4. Xây dựng Kế hoạch Phân phối Sản phẩm và Bảo trì

0 - 0.2 điểm: Không có kế hoạch phân phối/bảo trì.
0.3 - 0.4 điểm: Nêu chung chung "sẽ bàn giao sản phẩm cho khách hàng".
0.5 - 0.6 điểm: Xây dựng được checklist các công việc cần làm để triển khai sản phẩm (Go-live checklist) nhưng chưa có kế hoạch bảo trì.
0.7 - 0.8 điểm: Kế hoạch phân phối sản phẩm rõ ràng, bao gồm các bước chuẩn bị, triển khai, và hỗ trợ sau triển khai. Có đề xuất các loại hình bảo trì (sửa lỗi, cải tiến).
0.9 - 1.0 điểm: Kế hoạch toàn diện, bao gồm cả việc đào tạo người dùng cuối, quy trình chuyển giao và kế hoạch bảo trì chi tiết (SLA - Service Level Agreement giả định).

5. Áp dụng Kỹ năng mềm trong Quản lý Xung đột và Tạo động lực

0 - 0.2 điểm: Không nhận diện được các vấn đề liên quan đến con người.
0.3 - 0.4 điểm: Nhận diện được vấn đề (ví dụ: "thành viên bất đồng") nhưng không có giải pháp.
0.5 - 0.6 điểm: Đưa ra được một tình huống xung đột hoặc mất động lực giả định và đề xuất giải pháp còn chung chung.
0.7 - 0.8 điểm: Phân tích một tình huống cụ thể (ví dụ: hai lập trình viên tranh cãi về kỹ thuật, một thành viên bị chậm tiến độ) và áp dụng các phương pháp giải quyết xung đột đã học để đưa ra hướng xử lý hợp lý.
0.9 - 1.0 điểm: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về kỹ năng mềm, phân tích tình huống thuyết phục và đề xuất giải pháp không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn giúp duy trì sự gắn kết và hiệu suất lâu dài của nhóm.

6. Đánh giá Kết quả Dự án (Mô phỏng)

0 - 0.2 điểm: Không có phần đánh giá kết quả.
0.3 - 0.4 điểm: Đánh giá chung chung "dự án thành công".
0.5 - 0.6 điểm: So sánh được kết quả cuối cùng với một vài mục tiêu ban đầu (ví dụ: hoàn thành các chức năng chính).
0.7 - 0.8 điểm: Đánh giá kết quả dự án một cách toàn diện dựa trên "tam giác quản lý dự án": so sánh phạm vi, thời gian, chi phí thực tế với kế hoạch và phân tích nguyên nhân sai lệch.
0.9 - 1.0 điểm: Đánh giá sâu sắc, không chỉ dựa trên tam giác dự án mà còn dựa trên các KPIs và mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Rút ra được những bài học kinh nghiệm (Lessons Learned) cụ thể.

7. Xây dựng Báo cáo Kết thúc Dự án (Project Closure Report - bản nháp)

0 - 0.2 điểm: Không có báo cáo kết thúc.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ có slide tổng kết sơ sài.
0.5 - 0.6 điểm: Có xây dựng báo cáo kết thúc nhưng chỉ bao gồm tóm tắt kết quả, thiếu các phần quan trọng khác.
0.7 - 0.8 điểm: Xây dựng được bản nháp báo cáo kết thúc dự án có cấu trúc đầy đủ: tóm tắt, đánh giá kết quả, các vấn đề gặp phải, bài học kinh nghiệm.
0.9 - 1.0 điểm: Báo cáo kết thúc chi tiết, chuyên nghiệp, đặc biệt phần "Bài học kinh nghiệm" đưa ra được những đề xuất cải tiến quy trình cụ thể, hữu ích cho các dự án trong tương lai.

8. Cập nhật và Hoàn thiện việc sử dụng Công cụ Quản lý

0 - 0.2 điểm: Công cụ không được cập nhật so với lần 2.
0.3 - 0.4 điểm: Có cập nhật trạng thái công việc nhưng lộn xộn, không nhất quán.
0.5 - 0.6 điểm: Các công việc trên công cụ được cập nhật trạng thái đầy đủ (đa số ở Done).
0.7 - 0.8 điểm: Công cụ phản ánh đúng toàn bộ vòng đời của các công việc, từ lúc tạo ra, thực hiện, gặp vấn đề (nếu có) và hoàn thành.
0.9 - 1.0 điểm: Sử dụng được các tính năng báo cáo, dashboard của công cụ để trích xuất dữ liệu, minh họa cho phần báo cáo tiến độ, thể hiện sự làm chủ công nghệ.

9. Sự đóng góp và Hiểu biết đồng đều của các thành viên

0 - 0.2 điểm: Chỉ một thành viên nắm được toàn bộ dự án.
0.3 - 0.4 điểm: Các thành viên chỉ biết phần việc của mình, không hiểu tổng thể.
0.5 - 0.6 điểm: Hầu hết các thành viên đều nắm được nội dung nhưng vẫn còn một vài người chưa tham gia sâu.
0.7 - 0.8 điểm: Tất cả thành viên đều tham gia trình bày và trả lời câu hỏi, thể hiện sự hiểu biết về phần việc của mình và mối liên kết với các phần khác.
0.9 - 1.0 điểm: Bất kỳ thành viên nào cũng có thể trả lời các câu hỏi tổng quan về dự án, thể hiện sự giao tiếp và đồng bộ hóa thông tin xuất sắc trong nhóm.

10. Kỹ năng Thuyết trình, Phản biện và Tổng kết Vấn đề

0 - 0.2 điểm: Thuyết trình yếu, không thể hiện được kết quả.
0.3 - 0.4 điểm: Trình bày lan man, không tập trung vào các điểm chính.
0.5 - 0.6 điểm: Trình bày đủ nội dung nhưng chưa có điểm nhấn, trả lời câu hỏi còn yếu.
0.7 - 0.8 điểm: Thuyết trình tự tin, logic, tập trung vào việc phân tích dữ liệu và kết quả. Trả lời tốt các câu hỏi phản biện.
0.9 - 1.0 điểm: Thuyết trình như một buổi báo cáo dự án thực thụ: đi thẳng vào vấn đề, phân tích sắc bén, rút ra bài học kinh nghiệm thuyết phục và bảo vệ được các quyết định của nhóm trong suốt quá trình thực hiện dự án (mô phỏng).

Thi kết thúc học phần

1. Tính Toàn diện và Nhất quán của Hồ sơ Quản lý Dự án

0 - 0.2 điểm: Hồ sơ dự án cẩu thả, thiếu các tài liệu cốt lõi, không nhất quán.
0.3 - 0.4 điểm: Nộp đủ các tài liệu nhưng nội dung rời rạc, thông tin mâu thuẫn giữa các phần (ví dụ: WBS không khớp với Gantt chart).
0.5 - 0.6 điểm: Các tài liệu chính (Kế hoạch tổng thể, WBS, Gantt, Ngân sách) tương đối đầy đủ và khớp nhau.
0.7 - 0.8 điểm: Hồ sơ dự án được tổ chức khoa học, đầy đủ các kế hoạch con (phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng, rủi ro, giao tiếp...) và có sự nhất quán, logic xuyên suốt.
0.9 - 1.0 điểm: Hồ sơ dự án ở mức độ chuyên nghiệp, không chỉ đầy đủ mà còn thể hiện được sự tiến hóa của kế hoạch qua các giai đoạn (bản kế hoạch ban đầu và các cập nhật sau khi quản lý thay đổi), phản ánh đúng một dự án thực tế.

2. Phân tích và Đánh giá Quá trình Thực hiện Dự án

0 - 0.2 điểm: Không có sự phân tích về quá trình đã thực hiện.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ mô tả lại các công việc đã làm một cách tuần tự.
0.5 - 0.6 điểm: Có nhận xét về những điểm làm tốt/chưa tốt trong quá trình thực hiện nhưng còn chung chung, cảm tính.
0.7 - 0.8 điểm: Phân tích quá trình thực hiện dựa trên các số liệu và sự kiện cụ thể: so sánh kế hoạch và thực tế, chỉ ra các quyết định quản lý quan trọng đã được đưa ra và tác động của chúng.
0.9 - 1.0 điểm: Phân tích sâu sắc, có khả năng "kể lại câu chuyện của dự án", liên kết các sự kiện (vấn đề phát sinh, yêu cầu thay đổi) với các chỉ số đo lường (SPI/CPI biến động) để lý giải tại sao dự án thành công hoặc thất bại ở một khía cạnh nào đó.

3. Đánh giá Kết quả và Mức độ Đạt được Mục tiêu Dự án

0 - 0.2 điểm: Không đánh giá kết quả hoặc đánh giá không có cơ sở.
0.3 - 0.4 điểm: Chỉ kết luận chung chung "dự án đã hoàn thành các chức năng".
0.5 - 0.6 điểm: So sánh được kết quả sản phẩm cuối cùng với các yêu cầu chức năng đã đề ra trong kế hoạch phạm vi.
0.7 - 0.8 điểm: Đánh giá kết quả một cách toàn diện dựa trên các mục tiêu ban đầu (Scope, Time, Cost, Quality). Trình bày rõ ràng những gì đã đạt được và những gì chưa đạt được.
0.9 - 1.0 điểm: Đánh giá kết quả dựa trên cả mục tiêu dự án và mục tiêu kinh doanh/giá trị sản phẩm. Phân tích được mức độ thành công của dự án từ góc nhìn của các bên liên quan khác nhau (khách hàng, đội dự án, nhà đầu tư).

4. Rút ra Bài học Kinh nghiệm và Đề xuất Cải tiến

0 - 0.2 điểm: Không có bài học kinh nghiệm.
0.3 - 0.4 điểm: Bài học kinh nghiệm rất chung chung (ví dụ: "cần cố gắng hơn", "cần giao tiếp tốt hơn").
0.5 - 0.6 điểm: Liệt kê được một số thành công và thất bại cụ thể nhưng chưa rút ra bài học có thể áp dụng.
0.7 - 0.8 điểm: Rút ra được những bài học kinh nghiệm cụ thể, có giá trị từ các sự kiện đã xảy ra trong dự án (ví dụ: "Ước tính cho các task tích hợp API cần nhân hệ số 1.5 do độ bất định cao").
0.9 - 1.0 điểm: Từ những bài học kinh nghiệm, đề xuất được những hành động cải tiến quy trình cụ thể, rõ ràng, có thể áp dụng cho các dự án trong tương lai của tổ chức (ví dụ: "Áp dụng checklist kiểm tra API trước khi bắt đầu Sprint", "Thêm bước 'Peer Review' cho việc ước tính task").

5. Mức độ làm chủ và Vận dụng Sáng tạo các Công cụ Quản lý

0 - 0.2 điểm: Việc sử dụng công cụ chỉ mang tính hình thức.
0.3 - 0.4 điểm: Sử dụng công cụ ở mức cơ bản, dữ liệu không được cập nhật đầy đủ.
0.5 - 0.6 điểm: Sử dụng thành thạo công cụ, dữ liệu phản ánh đầy đủ quá trình dự án.
0.7 - 0.8 điểm: Biết cách trích xuất báo cáo, dashboard, và các biểu đồ từ công cụ để minh họa cho bài thuyết trình.
0.9 - 1.0 điểm: Thể hiện sự vận dụng sáng tạo, kết hợp nhiều công cụ một cách hiệu quả (ví dụ: Trello/Jira cho quản lý task, Slack để nhận thông báo tự động, Google Sheets để phân tích chi phí chi tiết), tự động hóa một phần quy trình báo cáo.

6. Chất lượng Sản phẩm Báo cáo Cuối kỳ (Báo cáo và Slide)

0 - 0.2 điểm: Tài liệu và slide cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp.
0.3 - 0.4 điểm: Trình bày sạch sẽ nhưng nội dung sơ sài.
0.5 - 0.6 điểm: Báo cáo đầy đủ các mục theo yêu cầu, trình bày rõ ràng.
0.7 - 0.8 điểm: Báo cáo và slide được thiết kế chuyên nghiệp, logic, ngôn ngữ súc tích, hình ảnh và biểu đồ được sử dụng hiệu quả để truyền tải thông điệp.
0.9 - 1.0 điểm: Sản phẩm báo cáo ở mức độ xuất sắc, có thể dùng làm tài liệu mẫu. Cấu trúc chặt chẽ, phân tích sâu, trình bày hấp dẫn, thể hiện tâm huyết của nhóm.

7. Kỹ năng Thuyết trình Tổng kết Dự án

0 - 0.2 điểm: Thuyết trình yếu, đọc slide, không thể hiện được nội dung chính.
0.3 - 0.4 điểm: Trình bày lan man, không quản lý được thời gian.
0.5 - 0.6 điểm: Trình bày đủ nội dung nhưng chưa thu hút, còn phụ thuộc nhiều vào slide.
0.7 - 0.8 điểm: Thuyết trình tự tin, mạch lạc, có cấu trúc rõ ràng (mở đầu, phân tích, kết luận). Tương tác tốt với khán giả và slide trình chiếu.
0.9 - 1.0 điểm: Thuyết trình như một người quản lý dự án thực thụ: trình bày lôi cuốn, tập trung vào việc "kể câu chuyện" của dự án, nhấn mạnh vào các kết quả và bài học quan trọng, quản lý thời gian xuất sắc.

8. Kỹ năng Phản biện và Bảo vệ Quan điểm

0 - 0.2 điểm: Không trả lời được câu hỏi hoặc trả lời sai.
0.3 - 0.4 điểm: Trả lời lúng túng, né tránh hoặc đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài.
0.5 - 0.6 điểm: Trả lời đúng các câu hỏi về mặt lý thuyết nhưng chưa liên hệ được với dự án của nhóm.
0.7 - 0.8 điểm: Trả lời tốt các câu hỏi của hội đồng, thể hiện sự hiểu biết sâu về dự án. Có khả năng giải thích và bảo vệ các quyết định đã đưa ra.
0.9 - 1.0 điểm: Phản biện sắc bén, không chỉ trả lời mà còn có khả năng phân tích câu hỏi và đưa ra câu trả lời sâu sắc, đa chiều. Thể hiện sự tự tin và kiến thức vững chắc về quản lý dự án.

9. Sự tham gia và Hiểu biết Đồng đều của các thành viên

0 - 0.2 điểm: Có sự chênh lệch quá lớn về mức độ hiểu biết giữa các thành viên.
0.3 - 0.4 điểm: Một số thành viên tỏ ra không nắm được tổng thể dự án.
0.5 - 0.6 điểm: Các thành viên đều tham gia trình bày và trả lời câu hỏi ở mức độ cơ bản.
0.7 - 0.8 điểm: Tất cả các thành viên đều thể hiện vai trò rõ ràng trong dự án và trả lời tốt các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
0.9 - 1.0 điểm: Thể hiện sự gắn kết và tinh thần tập thể xuất sắc. Bất kỳ thành viên nào cũng có thể trình bày và trả lời các câu hỏi tổng quan, hỗ trợ và bổ sung cho nhau một cách nhuần nhuyễn.

10. Tính Thực tiễn và Sáng tạo

0 - 0.2 điểm: Ý tưởng dự án không thực tế hoặc sao chép hoàn toàn.
0.3 - 0.4 điểm: Ý tưởng có tính thực tế nhưng cách tiếp cận và giải quyết vấn đề còn rất cũ, thiếu sáng tạo.
0.5 - 0.6 điểm: Dự án giải quyết một vấn đề thực tế, các kế hoạch và giải pháp đưa ra ở mức độ hợp lý, khả thi.
0.7 - 0.8 điểm: Cách nhóm tiếp cận vấn đề và xây dựng kế hoạch có những điểm sáng tạo, thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu.
0.9 - 1.0 điểm: Dự án không chỉ khả thi mà còn có những yếu tố mới mẻ, sáng tạo trong ý tưởng, trong cách vận dụng phương pháp quản lý, hoặc trong cách giải quyết các rủi ro đặc thù, để lại ấn tượng tốt cho hội đồng.