BT LMS – Quản Lý Dự Án CNTT

TUẦN 3

Câu 1: Chia nhỏ yêu cầu phần mềm nhâm mục đích gì?

| A. Tăng cường bảo mật | B. Dễ dàng quản lý và theo dõi tiến độ |
| --- | --- |
| C. Giảm chi phí dự án | D. Đảm bảo chất lượng phần mềm |

Câu 2: Phân chia yêu cầu phần mềm thành các nhiệm vụ nhỏ giúp ích như thế nào trong quản lý dự án phần mềm?

| A. Phát hiện lỗi dễ dàng hơn | B. Giảm số lượng nhân viên tham gia dự án |
| --- | --- |
| C. Loại bỏ hoàn toàn các rủi ro trong dự án | D. Giảm sự tham gia của các bên liên quan |

Câu 3: Kết quả của việc phân chia nhiệm vụ thường được thể hiện dưới dạng nào?

| A. Kế hoạch tiến độ tổng thể | B. Biểu đồ ngân sách dự án |
| --- | --- |
| C. Danh sách công việc cụ thể | D. Báo cáo phân tích yêu cầu |

Câu 4: Công cụ nào thường được sử dụng để hỗ trợ phân tích yêu cầu?

| A. Bảng phân tích nhiệm vụ | B. Báo cáo KPI |
| --- | --- |
| C. Gantt chart | D. Trello |

Câu 5: Khi nào nên cập nhật danh sách nhiệm vụ đã phân chia

| A. Khi hoàn thành dự án | B. Khi nhóm bắt đầu triển khai dự án |
| --- | --- |
| C. Khi dự toán ngân sách được phê duyệt | D. Khi yêu cầu dự án thay đổi |

Câu 6: Một Gantt chart điển hình bao gồm các thành phần nào?

| A. Ngân sách và kế hoạch kiểm tra | B. Nhiệm vụ và thời gian thực hiện |
| --- | --- |
| C. Nhiệm vụ và biểu đồ rủi ro | D. Thời gian thực hiện và ngân sách |

Câu 7: Mục tiêu chính của biểu đồ PERT là gì?

| A. Đo lường hiệu quả làm việc của nhân viên | B. Quản lý rủi ro tài chính của dự án |
| --- | --- |
| C. Tạo báo cáo tài chính cho dự án | D. Lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ dự án |

Câu 8: Một Gantt chart hiển thị thông tin nào?

| A. Ngân sách và các khoản chi phí dự kiến cho từng giai đoạn của dự án | B. Chi phí chi tiết của từng nhiệm vụ và tài nguyên sử dụng |
| --- | --- |
| C. Phân tích rủi ro và các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến tiến độ | D. Tiến độ và thời gian thực hiện từng nhiệm vụ |

Câu 9: Biểu đồ PERT dựa trên điều gì để ước tính thời gian?

| A. Kinh nghiệm quản lý trước đó và các yếu tố lịch sử trong các dự án tương tự | B. Ngân sách phân bố cho dự án và các yếu tố tài chính khác |
| --- | --- |
| C. Đánh giá tổng thể các yếu tố trong dự án để ước tính thời gian hoàn thành | D. Ba giá trị thời gian (lạc quan, bi quan, trung bình) |

Câu 10: Tại sao các nhiệm vụ phụ thuộc lẫn nhau cần được quản lý chặt chẽ?

| A. Để đảm bảo tiến độ đùng hạn | B. Để tạo ấn tượng tốt với các bên liên quan |
| --- | --- |
| C. Để tiết kiệm chi phí dự án | D. Để tiết kiệm nguồn lực cho dự án |

Câu 11: ngân sách nào sau đây không thuộc ngân sách dự án?

| A. Chi phí công cụ hỗ trợ | B. Phân tích KPIs |
| --- | --- |
| C. Chi phí nhân sự | D. Chi phí dự phòng |

Câu 12: Ngân sách dự án thường được điều chỉnh khi nào?

| A. Khi không đủ nguồn lực | B. Khi thay đổi yêu cầu |
| --- | --- |
| C. Khi gặp rủi ro không lường trước | D. Cả ba yếu tố trên |

Câu 13: Tại sao việc dự toán ngân sách chính xác lại quan trọng?

| A. Để giảm thiểu thời gian thực hiện dự án và các vấn đề phát sinh không cần thiết | B. Để giảm bớt rủi ro kỹ thuật |
| --- | --- |
| C. Để tránh vượt ngân sách và đảm bảo nguồn lực hợp lý | D. Để tối ưu hóa các công cụ hỗ trợ |

Câu 14: Làm thế nào để xác định ngân sách phù hợp?

| A. Tính toán dựa trên ngân sách cũ | B. Tính toán dựa trên thời gian thực hiện |
| --- | --- |
| C. Phân tích yêu cầu và nguồn lực cần thiết | D. Dựa trên phân tích rủi ro |

Câu 15: Điều gì có thể xảy ra nếu ngân sách dự án không được phân bố đúng cách?

| A. Tất cả các nhiệm vụ trong dự án sẽ được hoàn thành mà không gặp vấn đề gì | B. Các hạng mục quan trọng có thể thiếu kinh phí, dẫn đến châm tiến độ hoặc giảm chất lương |
| --- | --- |
| C. Tăng mức độ hài lòng của các bên liên quan nhờ vào cách chi tiêu linh hoạt và hợp lý hơn | D. Dự án có khả năng hoàn thành nhanh hơn vì tiết kiệm được nhiều khoản chi phí không cần |

Câu 16: Khi chia nhỏ yêu cầu phần mềm, điều đầu tiên cần làm là gì?

| A. Phân tích yêu cầu để xác định các chức năng chính của phần mềm | B. Xác định ngân sách và nguồn lực cần thiết cho dự án |
| --- | --- |
| C. Phân tích các yếu tố kỹ thuật bao gồm các yêu cầu phần cứng, phần mềm | D. Thiết kế giao diện người dùng sao cho dễ sử dụng và hiệu quả |

Câu 17: Khi chia nhỏ yêu cầu, điều gì cần ưu tiên?

| A. Mức độ phức tạp của nhiệm vụ | B. Thời gian triển khai dự án |
| --- | --- |
| C. Tính khả thi của nhiệm vụ | D. Ngân sách dự án |

Câu 18: Tại sao việc phân chia yêu cầu thành nhiệm vụ nhỏ lại quan trọng?

| A. Để giúp quản lý công việc để dàng hơn | B. Để đảm bảo không có rủi ro trong dự án |
| --- | --- |
| C. Để tiết kiệm chi phí dự án | D. Để giảm số lượng công việc của nhóm |

Câu 19: Một dự án thường sử dụng Gantt chart khi nào?

| A. Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ | B. Đánh giá chất lượng sản phẩm |
| --- | --- |
| C. Phân tích ngân sách | D. Giải quyết xung đột nhóm |

Câu 20: Yếu tố nào quyết định việc điều chình ngân sách?

| A. Sự đồng thuận của các bên liên quan | B. Thời gian hoàn thành dự án |
| --- | --- |
| C. Các thay đổi về yêu cầu và nguồn lực | D. Hiệu suất nhóm dự án |

Câu 21: Tại sao việc điều chỉnh ngân sách lại cần thiết trong một số dự án?

| A. Để đảm bảo dự án có đủ nguồn lực và thích ứng với các thay đổi yêu cầu | B. Để xử lý các rủi ro không lường trước và các chi phí phát sinh |
| --- | --- |
| C. Để cân đối tài chính khi tiến độ và phạm vi dự án bị ảnh hưởng | D. Tất cả các lý do trên |

Câu 22: Quy trình phân chia yêu cầu thường bắt đầu từ đâu?

| A. Tạo ma trận rủi ro | B. Thu thập thông tin yêu cầu |
| --- | --- |
| C. Phân tích báo cáo tài chính | D. Phân bố nguồn lực |

Câu 23: Một nhiệm vụ tốt thường có đặc điểm gì?

| A. Cụ thể, rõ ràng và khả thi | B. Phức tạp và chi tiết |
| --- | --- |
| C. Dài hạn và khó thay đổi | D. Đơn giản và không có ưu tiên |

Câu 24: Công cụ nào hỗ trợ minh họa thời gian thực hiện từng nhiệm vụ?

| A. Gantt chart | B. Trello |
| --- | --- |
| C. PERT chart | D. Ma trận rủi ro |

Câu 25: Thành phần nào sau đây không thuộc ngân sách dự án?

| A. Phân tích KPIs | B. Chi phí nhân sự |
| --- | --- |
| C. Chi phí công cụ hỗ trợ | D. Chi phí dự phòng |

Câu 26: Việc điều chỉnh ngân sách có thể giúp gì cho dự án?

| A. Đảm bảo dự án vẫn có đủ nguồn lực khi xảy ra thay đổi | B. Tăng số lượng nhân viên cần thiết cho dự án |
| --- | --- |
| C. Cải thiện các yếu tố về chất lượng, tính năng, và hiệu quả của sản phẩm | D. Giảm số lượng nhân viên cần thiết cho dự án |

Câu 27: Biểu đồ PERT thường dùng để làm gì?

| A. Tạo các báo cáo liên quan đến tài chính, nguồn lực, rủi ro cho dự án | B. Quản lý thời gian và trình tự các công việc trong dự án |
| --- | --- |
| C. Giúp tối ưu hóa chi phí, nhân sự, rủi ro trong quá trình quản lý dự án | D. Đánh giá chất lượng sản phẩm trong dự án |

Câu 28: Khi nào biểu đồ Gantt không phù hợp?

- Khi dự án có tiến độ được lên kế hoạch rõ ràng và gần như không thay đổi

- Khi dự án yêu cầu theo dõi tiến độ chi tiết và chính xác từng nhiệm vụ

- Khi dự án có quy mô nhỏ và đơn giản, với ít nhiệm vụ và ít sự phụ thuộc

- Khi dự án yêu cầu sự linh hoạt và thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện

- Khi có nhiều nhiệm vụ có mối quan hệ phức tạp, phụ thuộc lẫn nhau

Câu 29: Lợi ích của việc phân bố ngân sách hợp lý là gì?

| A. Đảm bảo các hạng mục quan trọng được ưu tiên và chi tiêu hợp lý | B. Duy trì tiến độ dự án hợp lý |
| --- | --- |
| C. Giảm thiểu rủi ro và quản lý chi phí vượt mức | D. Đảm bảo ngân sách đủ cho tất cả các nhiệm vụ đũ không quan trọng |