TÀI LIỆU BÀI TẬP LMS – NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TUẦN 4

Câu 1: Mục tiêu của lập kế hoạch dự án phần mềm là

| - Xác định tính khả thi của dự án | - Sử dụng dữ liệu trong quá khứ |
| --- | --- |
| - Xác định lợi ích chính khi xây dựng dự án | - Xác định lịch biểu và ước lượng chi phí |

Câu 2: Mối quan hệ giữa Bản kế hoạch dự án và lịch biểu dự án là gì?

| - Lịch biểu dự án là một phần của bản kế hoạch dự án | - Bản kế hoạch dự án là lịch biểu dự án |
| --- | --- |
| - Bản kế hoạch dự án và lịch biểu dự án là hai tài liệu không liên quan gì với nhau | - Bản kế hoạch là một phần của lịch biểu dự án |

Câu 3: Trình tự các hoạt động quản lý dự án gồm

| - Lập lịch, tổ chức, lãnh đạo, giám sát, định giá, lập báo cáo, kết thúc dự án | - Xác định dự án, tổ chức, lập kế hoạch, điều hành, giám sát, kết thúc dự án |
| --- | --- |
| - Lập lịch, Lập kế hoạch, tổ chức, xác định, giám sát, hiệu chỉnh, lập báo cáo, kết thúc dự án | - Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, hiệu chính, lập báo cáo, kết thúc dự án |

Câu 4: Phương pháp ước lượng thời gian nào sau đây dựa trên kinh nghiệm và phán đoán của người quản lý?

| - Phương pháp đường cong S | - Ước lượng từ dưới lên |
| --- | --- |
| - Ước lượng từ trên xuống | - Phương pháp PERT |

Câu 5: Mục tiêu chính của việc lập kế hoạch quản lý rủi ro trong dự án là gì?

| - Xác định tất cả các rủi ro có thể xảy ra. | - Loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị các phương án ứng phó để giảm thiểu tác động của rủi ro | - Gán trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm đề xử lý rủi ro. |

Câu 6: Các bước cơ bản trong quá trình lập kế hoạch quản lý rủi ro bao gồm:

| - Lập kế hoạch dự án, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả | - Xác định phạm vi dự án, phân tích rủi ro, lập kế hoạch chi phí, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| - Xác định rủi ro, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch ứng phó, theo dõi và kiểm soát | - Phân tích SWOT, xây dựng ma trận RACI lập kế hoạch truyền thông, quản lý thay đổi. |

Câu 7: Trong quá trình xây dựng WBS, điều nào sau đây là quan trọng nhất?

| - Sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm dự án | - Việc xác định rõ ràng các mục tiêu của dự án. |
| --- | --- |
| - Việc sử dụng các phần mềm quản lý dự án chuyên dụng | - Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án |

Câu 8: Một công ty muốn triển khai một hệ thống quản lý nguồn nhân lực mới. Họ đã xây dựng WBS cho dự án này. Sau khi hoàn thành 50% dự án, họ nhận ra rằng có một số công việc quan trọng đã bị bỏ sót trong WBS ban đầu. Điều này cho thấy:

| - WBS cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh những thay đổi trong dự án | - Phạm vi của dự án đã thay đổi đáng kể |
| --- | --- |
| - WBS đã được xây dựng một cách chi tiết và đầy đủ. | - Các thành viên trong nhóm dự án không hiểu rõ về WBS. |

Câu 9: Khi xây dựng WBS, cần tuân thủ nguyên tắc nào sau đây? (chọn 3 đáp án)

| - Các gói công việc phải bao phủ toàn bộ phạm vi dự án | - Các gói công việc phải độc lập với nhau |
| --- | --- |
| - Mỗi công việc chỉ thuộc về một gói công việc. | - Các gói công việc phải được giao cho các thành viên có cùng kỹ năng |
| - Các gói công việc phải có kích thước tương đương nhau. |  |

Câu 10: Khi sử dụng phương pháp phân tích từ trên xuống, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?

| - Xác định các nguồn lực cần thiết. | - Xác định thời gian hoàn thành dự án. |
| --- | --- |
| - Xác định các bên liên quan. | - Xác định rõ mục tiêu của dự án |
| - Xác định các rủi ro tiềm ẩn. |  |

Câu 11: Trong quá trình thực hiện dự án, bạn phát hiện ra một số thay đổi trong yêu cầu. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến WBS và bạn nên làm gì?

| - Cập nhật WBS để phản ánh những thay đổi mới. | - Tạo một WBS mới. |
| --- | --- |
| - Bỏ qua những thay đổi này. | - Tiếp tục thực hiện WBS cũ |

Câu 12: Bạn đang làm việc cho một công ty khởi nghiệp và muốn phát triển một sản phẩm phần mềm mới. Bạn dự định sử dụng mô hình phát triển Agile để giảm thiểu rủi ro và linh hoạt thích ứng với thay đổi. Tuy nhiên, mô hình này có thể khiến chi phí khó dự đoán hơn so với các mô hình truyền thống. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên làm gì?

| - Chia nhỏ dự án thành các giai đoạn ngắn và ước tính chi phí cho từng giai đoạn | - Không cần ước tính chi phí, chỉ cần tập trung vào phát triển sản phẩm |
| --- | --- |
| - Ước tính chi phí một lần duy nhất cho toàn bộ dự án | - Tăng gấp đôi số tiền dự trù cho các rủi ro |

Câu 13: Bạn đang so sánh hai nhà cung cấp phần mềm để lựa chọn giải pháp phù hợp cho dự án của mình. Nhà cung cấp A cung cấp phần mềm với giá bản quyền 100 triệu đồng và chi phí bảo trì hàng năm là 10 triệu đồng. Nhà cung cấp 8 cung cấp phần mềm với giá bản quyền 80 triệu đồng nhưng chi phí bảo trì hàng năm là 15 triệu đồng. Nếu dự án của bạn kéo dài 5 năm, bạn nên chọn nhà cung cấp nào để tiết kiệm chi phí hơn?

| - Cả hai nhà cung cấp đều như nhau | - Cần thêm thông tin để đưa ra quyết định |
| --- | --- |
| - Nhà cung cấp B | - Nhà cung cấp A |

Câu 14: Khi xây dựng WBS cho một dự án triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, yếu tố nào sau đây cần được đặc biệt chú trọng?

| - (A). Các công việc liên quan đến cài đặt phần cùng | - (D). Cả (A), (B), (C) |
| --- | --- |
| - (C). Các công việc liên quan đến di chuyển dữ liệu | - (B). Các công việc liên quan đến cấu hình phần mềm |

Câu 15: Trong quá trình thực hiện một dự án phát triển ứng dụng di động, bạn nhận thấy rằng một số tính năng mới đã được khách hàng yêu cầu. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, bạn nên:

| - Bỏ qua các tỉnh năng đã được lên kế hoạch ban đầu và tập trung vào các tỉnh năng mới. | - Từ chối yêu cầu của khách hàng vì điều này sẽ làm chậm tiến độ dự án. |
| --- | --- |
| - Thực hiện các tính năng mới ngay lập tức mà không cần điều chỉnh kế hoạch. | - Đánh giá tác động của các tính năng mới đến kế hoạch dự án và đưa ra quyết định phủ hợp. |

Câu 16: Quản lý phạm vi dự án là gì?

| - Quá trình theo dõi và kiểm soát tiến độ của dự án. | - Quá trình xác định và kiểm soát những gì được bao gồm và không được bao gồm trong dự án. |
| --- | --- |
| - Quá trình lập kế hoạch chi tiết các hoạt động của dự án. | - Quá trình phân bổ tài nguyên cho các hoạt động của dự án. |

Câu 17: WBS là gì?

| - Một phương pháp quản lý dự án giúp chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. | - Một công cụ lập kế hoạch tài chính cho dự án. |
| --- | --- |
| - Một phần mềm quản lý dự án. | - Một loại biểu đồ Gantt dùng để theo dõi tiến độ dự án. |

Câu 18: Phương pháp ước lượng thời gian nào sau đây chia nhỏ công việc thành các hoạt động nhỏ hơn để ước lượng thời gian chi tiết?

| - Ước lượng từ trên xuống | - Phương pháp đường cong S |
| --- | --- |
| - Phương pháp PERT | - Ước lượng từ dưới lên |

Câu 19: Cấp độ thấp nhất trong một WBS thường được gọi là gì?

| - Nhiệm vụ | - Gói công việc |
| --- | --- |
| - Sản phẩm | - Hoạt động |

Câu 20: Những kỹ thuật nào sau đây thường được sử dụng để tạo WBS? (chọn 3 đáp án)

| - Phương pháp CPM | - Phân tích từ trên xuống (Top-down) |
| --- | --- |
| - Phương pháp PERT | - Phân tích từ dưới lên (Bottom-up) |
| - Phương pháp tương tự (Analogy) | - Phương pháp phân tích SWOT |

Câu 21: Trong quá trình thực hiện dự án, khách hàng yêu cầu thêm một tính năng mới không nằm trong phạm vi ban đầu. Nhóm dự án nên xử lý tình huống này như thế nào?

| - Thực hiện cuộc họp đánh giá tác động của yêu cầu mới đến dự án, sau đó quyết định có nên chấp nhận yêu cầu này hay không. | - Từ chối yêu cầu của khách hàng vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ và ngân sách của dự án. |
| --- | --- |
| - Thêm tính năng mới vào dự án mà không cần cập nhật tài liệu dự án. | - Chấp nhận yêu cầu của khách hàng và điều chỉnh lại kế hoạch dự án. |

Câu 22: Bạn đang quản lý dự án phát triển một ứng dụng di động thương mại điện tử. Dự án này có các giai đoạn chính: phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, phát triển backend, testing và triển khai. Bạn sẽ sử dụng kỹ thuật nào để tạo WBS phù hợp nhất cho dự án này?

| - Sử dụng công cụ chuyên dụng để tự động tạo WBS | - Phân tích từ dưới lên (bottom-up) |
| --- | --- |
| - Phân tích từ trên xuống (top-down) | - Kết hợp phân tích từ dưới lên và phân tích từ trên xuống |

Câu 23: Trong quá trình tạo WBS cho một dự án phát triển website, bạn gặp phải khó khăn trong việc xác định các công việc chi tiết cho giai đoạn thiết kế giao diện. Bạn nên làm gì?

| - Bỏ qua giai đoạn này và chuyển sang giai đoạn tiếp theo. | - Tìm kiếm các ví dụ WBS tương tự trên mạng. |
| --- | --- |
| - Sử dụng một công cụ tạo WBS tự động. | - Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà thiết kế giao diện. |

Câu 24: Một dự án phát triển phần mềm đang trong giai đoạn thử nghiệm. Dự kiến ban đầu, giai đoạn này sẽ kéo dài 4 tuần. Tuy nhiên, sau 2 tuần, nhóm phát triển phát hiện ra một lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến chức năng cốt lõi của phần mềm. Để khắc phục lỗi này, nhóm cần thêm 2 tuần nữa. Theo bạn, điều nào sau đây là cách ứng phó phù hợp nhất với tình huống này?

| - Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu, bỏ qua lỗi vừa phát hiện. | - Tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để khắc phục lỗi. |
| --- | --- |
| - Thông báo cho khách hàng về sự chậm trễ và yêu cầu gia hạn thời gian dự án. | - Điều chỉnh kế hoạch dự án, tăng cường nguồn lực cho giai đoạn thử nghiệm và báo cáo tiến độ mới cho khách hàng. |

Câu 25: Phương pháp PERT sử dụng ba ước lượng thời gian là gì?

| - Thời gian hoàn thành, thời gian dự trữ, thời gian trê | - Thời gian bắt đầu sớm nhất, thời gian bắt đầu muộn nhất, thời gian kết thúc sớm nhất |
| --- | --- |
| - Thời gian lạc quan, thời gian bi quan, thời gian trung bình | - Thời gian thực hiện, thời gian chờ, thời gian gián đoạn |

Câu 26: Giả sử trong WBS của dự án, bạn có một gói công việc là "Phát triển tính năng thanh toán". Gói công việc nào sau đây có thể là một gói công việc con phù hợp:

| - Kiểm tra tính năng thanh toán | - Xây dựng cơ sở dữ liệu |
| --- | --- |
| - Lập trình backend | - Thiết kế logo |

Câu 27: Những kỹ thuật ước lượng thời gian nào sau đây thường được sử dụng trong quản lý dự án?

( chọn 2 đáp án)

| - Phương pháp PERT | - Phương pháp phân tích từ dưới lên |
| --- | --- |
| - Phương pháp CPM | - Phương pháp phân tích từ trên xuống |

Câu 28: Các mục tiêu của quản lý dự án là gì ?

| - Bàn giao phần mềm đúng hạn, trong phạm vi dự toán, phù hợp với yêu cầu của khách hàng. | - Thu được phần mềm với chất lượng cao nhất có thể |
| --- | --- |
| - Giảm chi phí phát triển phần mềm | - Thu lại lợi nhuận cao nhất, điều hành hiệu quả sự giao tiếp giữa các thành viên trong tổ chức phát triển phần mềm |

Câu 29: WBS là viết tắt của cụm từ nào và có nghĩa là gì trong quản lý dự án?

| - Work Breakdown Strategy- Chiến lược phân tích công việc | - Work Breakdown Structure - Cấu trúc phân tích công việc |
| --- | --- |
| - Work Breakdown System - Hệ thống phân tích công việc | - Work Breakdown Schedule - Lịch trình phân tích công việc |

Câu 30: Bước đầu tiên trong lập kế hoạch dự án là

| - Xác định ràng buộc của dự án, huấn luyện nhân sự. | - Xác định giá thành sản phẩm, ước lượng các tham số, độ đo |
| --- | --- |
| - Xác định mục tiêu và phạm vi, các chính sách của dự án | - Lựa chọn mô hình nhóm dự án, thành lập tổ chức phát triển phần mềm |