TÀI LIỆU PHẠM VI DỰ ÁN (PROJECT SCOPE DOCUMENT)

1. Thông tin chung dự án

- Tên dự án: Lập kế hoạch tích hợp Chatbot AI “SupportBot” vào Website Chăm sóc Khách hàng của E-Com Global

- Đơn vị thực hiện: Nhóm sinh viên

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty E-Com Global

- Thời gian thực hiện: 15 tuần

- Phương pháp quản lý: Agile / Scrum

2. Mục tiêu dự án

2.1 Mục tiêu tổng quát

Triển khai một chatbot AI hỗ trợ khách hàng trực tuyến nhằm giảm tải cho bộ phận chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng trên website E-Com Global.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Tự động trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQs) của khách hàng.

- Rút ngắn thời gian phản hồi khách hàng xuống dưới 3 giây.

- Giảm từ 30–40% khối lượng công việc lặp lại của bộ phận CSKH.

- Cung cấp khả năng tra cứu tình trạng đơn hàng trực tuyến.

- Xây dựng nền tảng chatbot có thể mở rộng trong tương lai.

3. Phạm vi dự án

3.1 Phạm vi thực hiện (In-Scope)

3.1.1 Phạm vi chức năng

- Trả lời tự động các câu hỏi thường gặp liên quan đến:

  - Thông tin sản phẩm

  - Chính sách đổi trả và bảo hành

  - Phí vận chuyển và thời gian giao hàng

- Hỗ trợ tra cứu tình trạng đơn hàng thông qua mã đơn.

- Giao tiếp bằng tiếng Việt.

- Tự động chuyển tiếp hội thoại sang nhân viên CSKH khi chatbot không xử lý được.

- Lưu trữ lịch sử hội thoại phục vụ CSKH.

- Thống kê và báo cáo hiệu quả hoạt động của chatbot.

3.1.2 Phạm vi kỹ thuật

- Lựa chọn và sử dụng nền tảng chatbot AI (Dialogflow, Microsoft Bot Framework hoặc Rasa).

- Huấn luyện chatbot dựa trên dữ liệu FAQs do doanh nghiệp cung cấp.

- Tích hợp chatbot trực tiếp vào website E-Com Global.

- Kết nối API hệ thống đơn hàng để tra cứu trạng thái đơn.

- Triển khai phiên bản MVP (Minimum Viable Product).

3.1.3 Phạm vi quản lý

- Thu thập và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan.

- Xây dựng Product Backlog, Sprint Backlog.

- Lập kế hoạch phạm vi, tiến độ, ngân sách và rủi ro.

- Thực hiện kiểm thử (Unit Test, Integration Test, UAT).

- Bàn giao báo cáo và tài liệu dự án.

3.2 Phạm vi không thực hiện (Out-of-Scope)

- Chatbot xử lý khiếu nại pháp lý hoặc tranh chấp hợp đồng phức tạp.

- Phân tích cảm xúc nâng cao (Sentiment Analysis).

- Chatbot hỗ trợ giọng nói (Voice Bot).

- Tích hợp chatbot với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram).

- Phát triển ứng dụng mobile riêng cho chatbot.

- Vận hành và bảo trì hệ thống lâu dài sau khi kết thúc dự án học phần.

4. Các bên liên quan chính

| Bên liên quan | Vai trò | Kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| Ban lãnh đạo | Tài trợ, phê duyệt | Hiệu quả, giảm chi phí |
| Khách hàng | Người sử dụng | Nhanh, chính xác |
| CSKH | Tiếp nhận yêu cầu phức tạp | Giảm tải công việc |
| Bộ phận IT | Hỗ trợ kỹ thuật | Bảo mật, ổn định |
| Nhóm dự án | Thực hiện dự án | Hoàn thành đúng tiến độ |

5. Giả định và ràng buộc

5.1 Giả định

- Dữ liệu FAQs được cung cấp đầy đủ và chính xác.

- Website E-Com Global sẵn sàng cho việc tích hợp chatbot.

- Người dùng chấp nhận chatbot là kênh hỗ trợ đầu tiên.

5.2 Ràng buộc

- Thời gian thực hiện dự án giới hạn trong 8 tuần.

- Ngân sách dự án có hạn.

- Nhân lực thực hiện là nhóm sinh viên.

6. Kiểm soát và xác nhận phạm vi

- Phạm vi dự án được xác nhận vào cuối mỗi Sprint thông qua Sprint Review.

- Mọi yêu cầu phát sinh ngoài phạm vi phải được ghi nhận dưới dạng Change Request.

- Chỉ các yêu cầu được Product Owner phê duyệt mới được đưa vào thực hiện.

- Áp dụng Product Backlog và WBS để kiểm soát phạm vi, tránh scope creep.

7. Kết luận

Tài liệu phạm vi dự án là cơ sở quan trọng để định hướng toàn bộ hoạt động triển khai dự án Chatbot AI SupportBot. Việc xác định rõ phạm vi thực hiện và không thực hiện giúp dự án tập trung vào các mục tiêu cốt lõi, hạn chế rủi ro phát sinh và đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách đã đề ra.